# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 25 июля по 29 июля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А. |
| 1 | 21 | 307 (ремонт душевой) | 6.07 | 26.07 | 70 | Облицовка кафелем стен | Работы временно приостановлены в связи с тем, что 3 работника находятся на больничном, 1 в отпуске. |
| 2 | 16 | 304 аб (ремонт душевой) | 25.07 | 02.08 | 10 | Демонтаж |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В. |
| 3 | 15 | 904 А (ремонт комнаты) | 07.07 | 28.07 | 100 | Работы завершены |  |
| 4 | 15 | 903 А (ремонт комнаты) | 28.07 | 19.08 | 15 | Демонтаж, оштукатуривание стен и потолка |  |
| 5 | 15 | Кухня № 1 (4 этаж) | 26.07 | 08.08 | 50 | Устранение следов протечки, оштукатуривание стен, потолка |  |

01.08.2016										                      Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)