# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 27 августа по 31 августа

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | 714 (ремонт душевой) | 06.07.18 |  | 75 | Облицовка кафелем стен | Работа возобновлена с 27.08.18 |
| 2 | 13 | 801 (ремонт душевой) | 06.08.18 |  |  | Демонтаж | Работа остановлена с 07.08.18. |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 14 | Блок № 1215 | 10.07.18 |  | 100 | Капитальный ремонт жилого блока: -демонтаж -ремонт санузлов -ремонт полов -ремонт жил. помещений -ремонт потолков -замена дверных полотен |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

27 августа установка тренажёров согласно планировке в тренажёрном центре, 1 этаж общежитие №13

03.09.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)