# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 29 января по 02 февраля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 14 | 410 (ремонт душевой) | 23.01 | 20.02 | 40 | Облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 14 | 1013 (ремонт душевой) | 01.02 |  | 20 | Установка трапа, оштукатуривание стен, заливка пола |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 9 | 2, 3-й этаж (душевая) | 25.01.18 |  | 55 | Замена сан. трапов. Ремонт пола |  |
| 2 | 15 | кухня №2 (этаж 8) | 29.01.18 | 19.02.18 | 40 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

29 января проводились работы по окрашиванию  дверных полотен в  общежитиях №16,20,23

05.02.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)