# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 26 февраля по 02 марта

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 14 | 1414 (ремонт душевой) | 27.02 |  |  | Установка трапа |  |
| 2 | 14 | 1013 (ремонт душевой) | 01.02 | 02.03 | 95 | Облицовка кафелем стен |  |
| 3 | 14 | 411 (ремонт душевой) | 14.02 | 12.03 | 80 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | кухня №3 (этаж 13) | 14.02.18 | 28.02.18 | 100 | Сдана в эксплуатацию |  |
| 2 | 15 | кухня №4 (этаж 13) | 19.02.18 | 05.03.18 | 95 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |
| 3 | 10 | кухня №2 (этаж 4) | 05.03.18 | 16.03.18 | 0 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |
| 4 | 10 | кухня №1 (этаж 7) | 07.03.18 | 19.03.18 | 0 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

26февраля-01 марта  проводились работы по установке трапа в душевой  блока 511 в общежитии №14

05.03.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)