# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 29 мая по 02 июня

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 13 | 904 (ремонт душевой) | 23.05 | 23.06 | 30 | Оштукатуривание стен, потолка. Грунтовка стен, потолка. Укладка плитки на стены. |  |
| 2 | 15 | 1310 (ремонт душевой) | 30.05 |  |  | Демонтаж душевой |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл.№ 1201 | 03.04.17 | 13.06.2017 | 90 | Ремонт жилого блока: комнаты «А»; «Б» душевая, коридор (потолки, стены, полы, облицовка стен и пола кафелем в душевой, замена сантех. трапа, замена гидроизоляции, оклейка и окраска обоев, настил линолеума). Замена дверных коробок и дверных полотен | Работы проводятся 2-мя сотрудниками!!! |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

01-02  июня проводились работы по ремонту потолка в блоке 1408б  общежития №13

05.06.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)