# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 29 июля по 02 августа 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната б | 15.04.2019 |  | 90 | Потолок: Работы завершены Стены: Поклейка обоями, покраска в 2 слоя | Работы не проводились. Работник на б/л. |
| 2 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Коридор | 05.06.2019 |  | 80 | Потолок: Зачистка поверхности. Грунтовка. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Стены: Снятие старых обоев. Зачистка поверхности. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. | Работы не проводились. Работник на б/л. |
| 3 | 14 | 202 (капитальный ремонт блока) Душевая. | 11.06.2019 |  | 60 | Стены: Сбивка старого кафеля. (Первого ряда. Зачистка поверхности). Пол: Заливка пола. | Работы не проводились. Работник на б/л. |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 4 | 8 | Капитальный ремонт душевых (5 этаж, левое и правое крыло) | 17.06.2019 | 23.08.2019 | 30 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. | Отсутствуют материалы |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

29июля – 02августа сборка 17 шкафов, из них: двухстворчатых – 13шт, трёхстворчатых – 4шт., в блоках (312,313,314,318,319,320), 3этажа общежития №23.

29июля – зачистка, покраска входных металлических дверей, общежитие №13.

30-31июля – зачистка, покраска входных металлических дверей, общежитие №12.

01августа - частичная замена настенной плитки в туалете, блок №141б, общежитие №10.

02августа – герметизация примыкания поддона к стене, блок1007, общежитие №16.

02августа – демонтаж расколотых напольных кафельных плиток, укладка 3х напольных плиток, 1этаж – вход в центральное крыло, общежитие №12.

05.08.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)