Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 28 сентября по 2 октября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В. |
| 1 | 10 | 910 (ремонт душевой) | 23.09 | 01.10 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 13 | 815 (ремонт душевой) | 28.09 | 09.10 | 60 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции |  |
| 3 | 13 | 708 (ремонт душевой) | 02.10 | 12.10 | 25 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.):

С 28 сентября по 2 октября проводились работы по ремонту душевой блока 1305 общежития №16;

С 28 сентября по 2 октября проводились работы по окраске отсекающих дверей на 3-5 этажах общежития №15;

С 28 сентября по 2 октября проводились работы по частичному ремонту после протечки в комнате «а» и коридоре блока 608 общежития №13;

29 сентября проводились работы по устранению надписей в лифтовых холлах общежития №13;

29 сентября проводились работы по штукатурке участков наружной стены в местах её разрушения в общежитии №15.

5 октября 2015 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)