# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 28 октября по 01 ноября 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | 413(капитальный ремонт душевой) | 11.10.19 |  | 50 | Демонтаж. Установка трапа. Гидроизоляция, заливка пола. Грунтовка, штукатурка, зачистка, грунтовка, шпаклёвка стен. | 24 октября работа остановлена, намокли стены из-за протечек с 513блока |
| 2 | 14 | 513(выборочный ремонт стен, капитальный ремонт пола душевой) | 25.10.19 |  | 50 | Установка трапа, грунтовка пола, заливка пола. |  |
| 3 | 12 | 11 этаж, кухня №1(капитальный ремонт левой стены кухни) | 30.10.19 |  | 20 | Демонтаж отслоившейся штукатурки, вывоз мусора. Завоз материала. Грунтовка стены. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 4 | 8 | Капитальный ремонт душевых (5 этаж, левое крыло) | 03.10.2020 |  | 55 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |
| 5по 01 ноября | 8 | Капитальный ремонт душевых (4 этаж, правое крыло) | 03.10.2020 |  | 55 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

28-29 октября – грунтовка, шпаклёвка, покраска стены у окна, гидроизоляция оконного блока, блок №205, комната №205б, общежитие №10.

28 октября – затирка швов в с/у, блок №614, общежитие №14.

29 октября – затирка швов в с/у блок №614, общежитие №12..

05.11.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)