Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 29 июня по 03 июля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ СГ Викторов И.В. |
|  | 20 | 515 (ремонт санузла) | 22.05 |  | 95 | Укладка напольной плитки |  |
|  | 20 | 216 (ремонт душевой) | 10.06 |  | 60 | Укладка настенной плитки |  |
|  | 21 | 716 (ремонт душевой) | 15.06 |  | 40 | Укладка напольной плитки |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В. |
|  | 15 | 703 (ремонт душевой) | 25.06 |  | 70 | Ремонт по замене гидроизоляции. |  |
|  | 9 | 2-й этаж, правое крыло, душевая | 02.07 |  | 40 | Замена трапов |  |

6 июля 2015 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)