Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 30 ноября по 4 декабря 2015 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ СГ Викторов И.В. |
| 1 | 22 | 606 (ремонт душевой) | 17.11 | 10.12 | 85 | Укладка настенной плитки |  |
| 2 | 22 | 315 (ремонт душевой) | 25.11 | 18.12 | 15 | Укладка настенной плитки |  |
| 3 | 22 | 604 (ремонт совмещённого санузла) | 02.12 | 31.12 | 5 | Демонтаж |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В. |
| 1 | 13 | 807 (ремонт душевой) | 01.12 | 16.12 | 50 | Ремонт по замене гидроизоляции |  |
| 2 | 13 | 907 (ремонт душевой) | 01.12 | 16.12 | 60 | Ремонт по замене гидроизоляции |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный за производство работ – Викторов И.В.):

4 декабря проводились работы по заделке штробы после установки считывателя замка на пожарном выходе на центральной лестнице в общежитии №10;

4 декабря проводились работы по заделке штробы после установки электронного замка на пожарной лестнице в общежитии №16.

9 марта 2016 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)