Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 1 по 5 февраля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ СГ Викторов И.В. |
| 1 | 22 | 713 (ремонт душевой) | 11.01 | 12.02 | 95 | Укладка настенной плитки |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В. |
| 2 | 13 | 902 (ремонт душевой) | 27.01 | 04.02 | 100 | Работы завершены |  |
| 3 | 15 | 1404 (Ремонт комнаты Б, ремонт коридора) | 04.02 | 19.02 | 17 | Ремонт комнаты Б, ремонт коридора (потолки, стены, полы) |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственный – Викторов И.В.):

1-5 февраля проводились работы по ремонту душевой блока 1308 в общежитии №10,

1-5 февраля проводились работы по ремонту душевой блока 414 в общежитии №14,

2-3 февраля проводились работы по ремонту коридора блока 1213 в общежитии №15,

4-5 февраля проводились работы по ремонту душевой блока 1408 в общежитии №10,

9 марта 2016 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)