# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 01 апреля по 05 апреля 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 13 | Блок № 1212 (капитальный ремонт душевой) | 15.03.2019 |  | 90 | Уборка мусора, затирка швов. Зачистка, грунтовка, покраска потолка. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 2 | 22 | Блок № 612 (ремонт санузла) | 25.03.2019 | 19.04.2019 | 60 | Ремонт санузла (душевая): потолок (оштукатуривание, окраска); стены (оштукатуривание, облицовка кафелем); пол (выравнивание, укладка плиткой). |  |
| 3 | 22 | Блок № 613 (ремонт санузла) | 25.03.2019 | 19.04.2019 | 60 | Ремонт санузла (душевая): потолок (оштукатуривание, окраска); стены (оштукатуривание, облицовка кафелем); пол (выравнивание, укладка плиткой). |  |

08.04.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)