# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 01 октября по 05 октября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 13 | 801 (ремонт душевой) | 06.08.18 |  | 60 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 14 | Блок №1111 | 09.10.18 | 23.10.18 | 0 | Ремонт санузла (душевая) капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Облицовка стен кафелем |  |
| 2 | 14 | Блок №909(А) | 01.10.18 | 08.10.18 | 100 | Косметический ремонт комнаты (оштукатуривание стен и потолка, окраска потолка, оклейка стен обоями под покраску) |  |
| 3 | 15 | Блок №813 | 01.10.18 | 09.10.18 | 90 | Ремонт санузла (душевая) капитальный ремонт по замене гидроизоляции |  |

08.10.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)