# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 25 декабря по 29 декабря

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 14 | 813 (ремонт душевой) | 01.12 | 22.12 | 90 | облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 14 | 913 (ремонт душевой) | 20.11 | 11.12 | 90 | облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | 512 | 20.12.17 | 26.12.17 | 100 | Ремонт по замене сантехнического трапа (душевая) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

25-29 декабря проводились работы по оклейке стен обоями, оштукатуриванию стен в блоке №1310б общежития №15

09.01.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)