# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 02 апреля по 06 апреля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 14 | 1213 (ремонт душевой) |  |  | 30 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 10 | кухня №1 (этаж 11) | 04.04.18 | 11.04.18 | 80 | Оштукатуривание, окраска потолка и стен |  |
| 2 | 10 | кухня №2 (этаж 5) | 26.03.18 | 06.04.18 | 100 | Сдана в эксплуатацию |  |
| 3 | 10 | кухня №2 (этаж 6) | 26.03.18 | 04.04.18 | 100 | Сдана в эксплуатацию |  |
| 4 | 10 | кухня №1 (этаж 13) | 10.04.18 | 19.04.18 | 0 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

02-06 апреля  проводились работы по оштукатуриванию откосов, стен в общ. №13

02-04 апреля проводились работы по ремонту потолков в коридорах блоков 309,311 в общ. №14

05-06 апреля проводились работы по устранению отверстий в главном крыле на 7,6,5,4,3 этажах в общ. №14

09.04.2018

Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)