# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 02 июля по 06 июля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 13 | 1014 (ремонт душевой) | 08.06.18 | 09.07.18 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 14 | 714 (ремонт душевой) | 06.07.18 |  |  | Демонтаж |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 10 | Блок № 911 | 20.06.18 | 29.06.18 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 2 | 10 | Блок № 1402 | 13.06.18 | 09.07.18 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 3 | 10 | Блок № 1313 | 19.06.18 |  | 80 | Капитальный ремонт душевой (замена трапа, гидроизоляция, оштукатуривание стен и потолка, облицовка стен кафелем, ремонт пола и потолка) |  |
| 4 | 14 | Блок № 1215 | 10.07.18 | 20.08.18 | 0 | Капитальный ремонт жилого блока: -демонтаж -ремонт санузлов -ремонт полов -ремонт жил Помещений: -ремонт потолков -замена дверных полотен. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

03 июля установлена решётка в проём  шахты дымоудаления 9 этаж, световой холл общежития №13

04 июля проводились работы по устранению следов протечек на стене  кухни №2, 13 этаж общежития №12

05 июля проводились работы по оштукатуриванию cтены около наличников, со стороны комнаты в блоке 322, в блоке 522  подклеины  обои в комнате  общежития №20

09.07.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)