Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 25 апреля по 06 мая

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка |
| 1 | 20 | 112 (ремонт душевой) | 11.04 | 29.04 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 20 | 525 (ремонт душевой) | 17.03 | 15.05 | 80 | Укладка плитки |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В. |
| 3 | 15 | 505 (ремонт душевой) | 18.04 | 29.04 | 100 | Работы завершены |  |
| 4 | 15 | 506 (ремонт душевой, коридора) | 31.03 | 06.05 | 100 | Работы завершены |  |
| 5 | 15 | 303 (ремонт душевой) | 04.05 | 13.05 | 30 | Оштукатуривание, облицовка плиткой стены |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы:

25 апреля - 06 мая  проводились работы по частичному ремонту душевых в блоках 309, 408, 911,1307  общежития № 14; в блоке 911 общежития №15;

в  блоках 411, 209 общежития № 23, в блоке 207 общежития 22, в блоках 1304,1308 общежития 10.

10.05.2016										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)