Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 03 августа по 07 августа

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В. |
|  | 10 | 813 (ремонт душевой) | 30.07 | 20.08 | 40 | Замена гидроизоляции | Дата окончания производства ремонтных работ сдвинулась в связи с переводом 2 сотрудников на другой объект (АГ) |
|  | Академическая Гимназия (Собственный пр.,д.1) | Жилые блоки | 06.08 |  |  | Шпаклевочные и малярные работы | 2 чел. |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В.):

3-7 августа проводились работы по ремонту душевой блока 1315 в общежития №10,

3-4 августа проводились работы по зачистке от ржавчины и покраске дверей в общежитие №13,

4-7 августа проводились работы по зачистке от ржавчины и покраске дверей в общежитие №22,

5-6 августа проводились работы по частичному ремонту (заделка ниши и окраска стен) в кабинете секретаря директора студгородка в общежитии №10.

10 августа 2015 г.										Нач. РЭУ Студгородка  ___________  (Чурсанов В.А.)