# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 03 сентября по 07 сентября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | 714 (ремонт душевой) | 06.07.18 | 07.09.18 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 13 | 801 (ремонт душевой) | 06.08.18 |  |  | Демонтаж | Работа остановлена с 07.08.18. |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 14 | Блок №1215 |  | 03.09.18 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 2 | 14 | Блок №1216 | 03.09.18 | 05.09.18 | 100 | Ремонт пола в санузле (туалет) |  |
| 2 | 14 | Блоки №№ 512,415, 313 | 03.09.18 | 10.09.18 | 100 | Заделывание швов, частичная замена облицовочной плитки на стенах (душевая) |  |

10.09.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)