Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 28 декабря по 31 декабря

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В. |
|  | 22 | 604 (ремонт совмещённого санузла) | 02.12 | 31.12 | 40 | Укладка настенной плитки |  |
|  | 22 | 718 (ремонт душевой) | 14.12 | 31.12 | 20 | Укладка настенной плитки |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В. |
|  | 13 | 814 (ремонт душевой) | 15.12 | 31.12 | 100 | Работы завершены |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный – Викторов И.В.):

29-30 декабря проводились работы по замене прогнившего поддона в душевой блока 420 общежития №22;

30 декабря проводились работы по ремонту коридора в блоке 1213 общежития №15.

9 марта 2016 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)