Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 04 апреля по 08 апреля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка |
| 1 | 21 | 216 (ремонт совмещённого санузла) | 9.03 | 8.04 | 35 | Укладка напольной плитки |  |
| 2 | 20 | 424 (ремонт совмещённого санузла) | 17.03 | 15.04 | 75 | Укладка плитки |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В. |
| 3 | 10 | Кухня № 2, 3 этаж (косметический ремонт) | 28.03 | 05.04 | 100 | Работы завершены |  |
| 4 | 15 | 709 (ремонт душевой) | 22.03 | 06.04 | 90 | Работы завершены |  |
| 5 | 15 | 506 (ремонт душевой) | 31.03 | 19.04 | 30 | Замена трапа и гидроизоляции, оштукатуривание и облицовка стены |  |
| 6 | 15 | 501 (ремонт душевой) | 06.04 | 19.04 | 20 | Облицовка кафелем стены |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы:

04 апреля - 08 апреля  проводились работы по ремонту совмещённого санузла в блоке 102 общежития №22 (работы завершены).

04 апреля - 07апреля  проводились работы по ремонту откосов дверей пожарных выходов на 2,3,6 этажах общежития №15.

08 апреля - проводились работы по покраске фасада здания (устранение граффити) общежития №22

11.04.2016										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)