# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 04 июля по 08 июля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А. |
| 1 | 21 | 307 (ремонт душевой) | 6.07 | 26.07 | 10 | Устранение грибка с потолка стен душевой. Грунтовка стен и потолка. Укладка газобетонных блоков, выравнивание стен штукатуркой |  |
| 2 | 16 | 1002 а,б (ремонт душевой) | 8.07 | 29.07 | 5 | Демонтаж |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В. |
| 3 | 15 | Кухня № 3 (8 этаж) | 27.06 | 11.07 | 100 | Работы завершены |  |
| 4 | 15 | 904 А (ремонт комнаты) | 07.07 | 25.07 | 15 | Демонтаж, оштукатуривание стен и потолка |  |

На участке № 2 РЭО № 10 в указанный период проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А):

04 июля  проводились работы по покраске скамейки около общежития №10

04 июля проводились работы по ремонту урны около общежития №15

04 июня – 08 июня проводились работы по  частичному ремонту в душевой блока 1304в  общежития № 16

05 июля проводились работы по частичному ремонту  в душевых  блоков  1303, 1316, 301, 1102 общежития №14, в душевой 1201 общежития №10, в душевой 1107 общежития №13.

07июля – 08 июля проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 1002в общежития №16

11.07.2016										Нач. РЭО Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)