# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 06 ноября по 09 ноября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | Блок № 1101 (капитальный ремонт душевой, коридора, комнаты 1101а) | 31.10.18 |  | 10 | Демонтаж, вывоз мусора, грунтовка стен, размывка потолка, обоев в комнате, крепление обшивки стены из гипсокартона, грунтовка стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 22 | Блок № 902 | 29.10.18 | 16.11.18 | 35 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плиткой) |  |
| 2 | 22 | Блок № 904 | 15.10. 18 | 08.11.18 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
|  | 22 | Блок № 903 | 08.11.18 | 23.11.18 | 10 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плиткой) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

07 ноября закраска надписей на стенах, 11этаж, правое крыло, общежитие №14

07 ноября оштукатуривание откосов дверного проёма, 9 этаж, лифтовой холл, выход на лестничную клетку, общежитие №10

12.11.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)