# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 05 декабря по 09 декабря

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 22 | 322 (ремонт душевой) | 11.11 | 09.12 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 22 | 522 (ремонт душевой) | 02.12 | 30.12 | 20 | Облицовка кафелем стен |  |
| 3 | 22 | 422 (ремонт душевой) | 22.11 | 22.12 | 60 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл. №1010 | 27.10.16 |  | 90 | Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). -ремонт коридора оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). | Произошли доп. работы. - ремонт санузла (туалет), оштукатуривание и окраска стен и потолка, ремонт пола и укладка плитки на пол. Замена дверной коробки и дв. полотна |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

07-08 декабря проводились работы по устранению отверстий в потолке, стене в тренажерном зале общежития № 13

08-09 декабря проводились работы по частичному ремонту комнаты 1413а в общежитии № 10

09 декабря  проводились работы по затирке швов в душевой  блока 909  в  общежитии № 16

09 декабря проводились работы по затирке швов в душевой блока 1108 в общежитии № 13

09 декабря проводились работы по затирке швов в душевой блока 612 в общежитии №13

09 декабря проводились работы по затирке швов в душевой блока 402 в общежитии №13

12.12.2016								Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)