Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 06 июля по 10 июля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ СГ Викторов И.В. |
|  | 20 | 515 (ремонт санузла) | 22.05 | 08.07 | 100 | Работы завершены |  |
|  | 20 | 216 (ремонт душевой) | 10.06 | 10.07 | 100 | Работы завершены |  |
|  | 21 | 716 (ремонт душевой) | 15.06 | 31.07 | 70 | Укладка настенной плитки |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В. |
|  | 15 | 703 (ремонт душевой) | 25.06 | 10.07 | 100 | Работы завершены |  |
|  | 9 | 2-й этаж, правое крыло, душевая | 02.07 | 31.07 | 40 | Замена трапов | Работы временно были приостановлены с 06.07 по 10.07. |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственный – Викторов И.В.):

- 10 общежитие, каб. 103 – заливка отверстия в полу в туалете;

- 15 общежитие, блок 1112 – ремонт душевой (начало работ 08.07.2015).

13 июля 2015 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)