# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 09 апреля по 13 апреля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 14 | 1213 (ремонт душевой) |  |  | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 14 | 1213 (ремонт туалета) |  |  | 50 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 10 | кухня №1 (этаж 11) | 04.04.18 | 11.04.18 | 100 | Оштукатуривание, окраска потолка и стен |  |
| 2 | 10 | кухня №1 (этаж 13) | 10.04.18 | 19.04.18 | 65 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |
| 3 | 10 | кухня №1 (этаж 5) | 16.04.18 | 27.04.18 | 0 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

09 апреля проводились работы по устранению отверстий в главном крыле на 2 этаже в общ. №14

09-13 апреля  проводились работы по оштукатуриванию и окрашиванию  откосов, стен в общ. №13

12-13 апреля проводились работы по окрашиванию разметки на спортивных площадках  студгородка

13 апреля проводились работы по устранению отверстий в стенах, где установлены щиты общ. №20

16.04.2018

Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)