Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 10 мая по 13 мая 2016

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А. |
| 1 | 20 | 525 (ремонт душевой) | 17.03 | 15.05 | 90 | Укладка плитки |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В. |
| 2 | 15 | 303 (ремонт душевой) | 04.05 | 13.05 | 100 | Работы завершены |  |
| 3 | 15 | 904 (ремонт душевой) | 10.05 | 24.05 | 40 | Замена трапа и гидроизоляции, облицовка кафелем стен |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А.):

10 мая - 12 мая  проводились работы по частичному ремонту душевой в блоке 1407 общежития №10

12 мая – 13 мая проводились работы по покраске дымоотсекающих дверей в общежитии №14

16.05.2016										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)