# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 09 июля по 13 июля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | 714(ремонт душевой) | 06.07.18 |  |  | Демонтаж |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 10 | Блок № 1313 | 19.06.18 | 12.07.18 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 2 | 14 | Блок № 1215 | 10.07.18 | 20.08.18 | 18 | Капитальный ремонт жилого блока: -демонтаж -ремонт санузлов -ремонт полов -ремонт жил. Помещений -ремонт потолков -замена дверных полотен. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

09-10 июля демонтаж плитки вывоз мусора - 714 блок общежития №14

10-13 демонтаж старого приклеенного линолиума в главном зале тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13

16 июля выборочный демонтаж треснувшей цементной стяжки в главном зале тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13

16.07.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)