# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 10 апреля по 14 апреля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 23 | 205 (ремонт душевой) | 06.04 | 10.05 |  | Демонтаж в душевой |  |
| 2 | 21 | 516 (ремонт душевой) | 29.03 | 28.04 | 70 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл.№ 1201 | 03.04.17 | 22.05.17 | 25 | Ремонт жилого блока: комнаты «А»; «Б» душевая, коридор (потолки, стены, полы, облицовка стен и пола кафелем в душевой, замена сантех. трапа, замена гидроизоляции, оклейка и окраска обоев, настил линолеума). Замена дверных коробок и дверных полотен | Работы проводятся 2-мя сотрудниками!!!! |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

10-12апреля  проводились работы по ремонту пола в душевой в блоке 1010 общежития №13

11-14 апреля проводились работы по частичному ремонту душевой блока 1209 общежития №14

13-14 апреля  проводились работы по окрашиванию дверей  3,4,8  этажи в общежитии №22

17.04.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)