# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 11 февраля по 15 февраля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 13 | Блок № 706 (капитальный ремонт душевой) | 28.01.2019 |  | 60 | Облицовка кафелем стен, гидроизоляция пола. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 2 | 22 | Блок № 702 | 28.01.2019 | 22.02.2019 | 80 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки) |  |
| 3 | 22 | Блок № 903 (ремонт блока – 2 комнаты, кухня, коридор, туалет) | 07.02.2019 | 15.03.2019 | 25 | Ремонт жилого блока (косметический ремонт комнат, кухни, коридора и туалета) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

14  февраля покраска батарей отопления, 8 этаж правая бытовка, общежитие №13.

15 февраля заливка подложки под унитаз, 302блок, общежитие №15

18.02.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)