# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 11 марта по 15 марта 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 13 | Блок № 207 (капитальный ремонт душевой) | 26.02.2019 | 14.03.2019 | 100 | Работы завершены. |  |
| 2 | 13 | Блок № 1212 (капитальный ремонт душевой) | 15.03.2019 |  | 5 | Демонтаж. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 3 | 22 | Блок № 903 (ремонт блока – 2 комнаты, кухня, коридор, туалет) | 07.02.2019 | 22.03.2019 | 85 | Ремонт жилого блока (косметический ремонт комнат, кухни, коридора и туалета) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

15 марта покраска дверей: 6 этаж кухня №2, 6этаж центр.крыл выход на лестничную клетку, общежитие №13.

15 марта покраска дверей в блоках: №№ 401, 602б,

18.03.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)