# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 11 июля по 15 июля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО № 10 Маркина С.А. |
| 1 | 21 | 307 (ремонт душевой) | 6.07 | 26.07 | 40 | Облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 16 | 1002 а,б (ремонт душевой) | 8.07 | 29.07 | 50 | Подготовка стен и пола. Оштукатуривание и облицовка кафелем стен. Укладка напольной плитки. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В. |
| 3 | 15 | 904 А (ремонт комнаты) | 07.07 | 25.07 | 50 | Демонтаж, оштукатуривание стен и потолка, оклейка обоев, окраска потолка и стен |  |

На участке № 2 РЭО № 10 в указанный период проводились следующие работы (ответственная – Маркина С.А):

11 июля  проводились работы по частичному ремонту в душевой блока 304в в общежития №16

12 июля проводились работы по демонтажу в душевой блока 304а,б общежития №16

18.07.2016										                      Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)