# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 12 марта по 16 марта

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 14 | 1414 (ремонт душевой) | 27.02 |  | 40 | Облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 14 | 411 (ремонт душевой) | 14.02 | 12.03 | 100 | Работы завершены |  |
| 3 | 14 | 1011 (ремонт душевой) |  |  |  | Демонтаж |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 10 | кухня №2 (этаж 4) | 05.03.18 | 16.03.18 | 100 | Сдана в эксплуатацию |  |
| 2 | 10 | кухня №1 (этаж 7) | 07.03.18 | 19.03.18 | 100 | Сдана в эксплуатацию |  |
| 3 | 10 | кухня №2 (этаж 10) | 16.03.18 | 27.03.18 | 20 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) | Аварийная (внеплановая) кухня!!! |
| 4 | 10 | кухня №1 (этаж 6) | 19.03.18 | 30.03.2018 | 0 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

16 марта проводились работы по окрашиванию мусорных баков около общ. №9

19.03.2018

Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)