Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 12 октября по 16 октября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В. |
| 1 | 13 | 815 (ремонт душевой) | 28.09 | 12.10 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 13 | 708 (ремонт душевой) | 02.10 | 14.10 | 70 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции | Работы временно приостановлены в связи с отсутствием строительных материалов. |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 Викторов И.В.):

12-13 октября проводились работы по ремонту душевой блока 1305 общежития №16;

12-16 октября проводились работы по ремонту коридора блока 1005 общежития №15;

12-14 октября проводились работы по ремонту коридора блока 1213 общежития №15;

15-16 октября проводились работы по ремонту комнаты 716б общежития №15;

16 октября проводились работы по ремонту коридора блока 316 общежития №15;

19 октября 2015 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)