# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 13 мая по 17 мая 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) | 15.04.2019 |  | 40 | Комната 202б: Завоз материала. Стены: Грунтовка в 2 слоя, установка маяков, штукатурка по маякам. |  |
| 2 | 20 | 4ж (Капитальный ремонт бельевой) | 23.04.19 |  | 50 | Потолок: Зачистка поверхности. Стены: Сбивка штукатурки, двукратная обработка антиплесенью уборка мусора. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 3 | 14 | Кухня №1 (9 этаж). | 29.04.19 | 22.05.19 | 90 | Отделочные работы. Ремонт оконных откосов. |  |
| 4 | 14 | Кухня №2 (9 этаж). | 29.04.19 | 22.05.19 | 90 | Отделочные работы. Ремонт оконных откосов. |  |

20.05.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)