# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 14 января по 18 января

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | 1101(капитальный ремонт комнаты 1101б) | 09.01.19 | 23.01.19 | 70 | Штукатурка стен, потолка. Зачистка, грунтовка, шпаклёвка стен, потолка. Зачистка стен, потолка. Грунтовка стен, потолка. Покраска потолка. Поклейка обоев. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 2 | 22 | Блок № 803 | 17.12.2018 | 18.01.2019 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |
| 3 | 22 | Блок № 706 | 10.01.2019 | 31.01.2019 | 50 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки) |  |
| 4 | 22 | Блок № 701 | 17.01.2019 | 07.02.2019 | 15 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

18 января покраска батарей отопления: 8 этаж кухня №1, №4,    11 этаж кухня №2, №4,   12 этаж кухня №2, общежитие№13

21.01.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)