# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 14 мая по 18 мая

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 13 | 1005 (ремонт душевой) |  |  | 90 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 14 | Блок № 1305 | 23.04.18 | 14.05.18 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 2 | 14 | Кухня №1 (этаж 13) | 14.05.18 | 24.05.18 | 60 | Косметический ремонт (оштукатуривание, облицовка плиткой, окраска стен и потолка) |  |
| 3 | 14 | Блок № 814 | 21.05.18 | 29.05.18 | 0 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (душевая) |  |
| 4 | 14 | Блок № 313 | 21.05.18 | 25.05.18 | 0 | Ремонт пола (туалет) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

17 мая проводились работы по ремонту ступеней крыльца ДКиН

21.05.2018

Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)