# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 15 мая по 19 мая

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 22 | 111 (ремонт душевой) | 26.04 | 26.05 | 100 | Работы завершены |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл.№ 1201 | 03.04.17 | 22.05.17 | 75 | Ремонт жилого блока: комнаты «А»; «Б» душевая, коридор (потолки, стены, полы, облицовка стен и пола кафелем в душевой, замена сантех. трапа, замена гидроизоляции, оклейка и окраска обоев, настил линолеума). Замена дверных коробок и дверных полотен |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

15  мая   проводились работы по окраске забора по наружному контуру

16-18 мая проводились работы по окрашиванию стен, дверей (устранение граффити) в общежитии №10

18 мая проводились работы по окрашиванию стен (устранение надписей на фасаде здания) общежития №16

19 мая проводились работы по окрашиванию дверей в помещении велопроката в общежитии №20

19 мая проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) в общежитии №22

19 мая проводились работы по окрашиванию стен (устранение надписей  на фасаде здания) общежития №20

22.05.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)