# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 26 июня по 30 июня

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 15 | 1310 (ремонт душевой) | 30.05 |  |  | Демонтаж душевой |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 9 | C 2-ого по 5-й (левое крыло) | 14.06.17 | 03.07.17 | 60 | Восстановление плитки пола и подоконников (отдельных участков в душевых). Левое крыло | Работы проводятся 1-м сотрудником! |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

26-30 июня проводились работы по ремонту пола и стен в душевой блока 615 общежития №14

19-23 июня проводились работы по ремонту стен и пола  в бельевой на 1 этаже в общежитии №13

26-30 июня проводились работы по ремонту пола и стен в душевой блока 309 общежития №14

03.07.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)