# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 16 июля по 20 июля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | 714 (ремонт душевой) | 06.07.18 |  |  | Демонтаж |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 14 | Блок № 1215 | 10.07.18 | 20.08.18 | 30 | Капитальный ремонт жилого блока: -демонтаж -ремонт санузлов -ремонт полов -ремонт жил. помещений -ремонт потолков -замена дверных полотен |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

17-18 июля ремонт пролома, трещин стяжки пола, грунтовка пола главного зала тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13

19 июля заливка стяжки, под линолеум самовыравнивающимся раствором, пола главного зала тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13

20,23 июля демонтаж пола душевой -714 блок общежития №14

23 июля зачистка, шпаклёвка, грунтовка пола главного зала тренажёрного центра, 1 этаж общежития №13

23.07.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)