# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 17 октября по 21 октября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А. |
| 1 | 20 | 610 (ремонт душевой) | 20.09 | 10.10 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 21 | 711 (ремонт душевой) | 19.10 | 19.11 | 30 | Облицовка кафелем стен |  |
| 3 | 21 | 714 (ремонт душевой) | 10.10 | 31.10 | 40 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | 1009 (ремонт душевой, туалета, комнаты А, коридора) | 12.09 | 26.10 | 80 | Ремонт санузла (замена гидроизоляции, кап. восстановление стеновой перегородки с ком.(А), оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая) ремонт пола (туалет). ремонт комнаты (А) кап.восстановление стеновой перегородки, оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола(настил линолиума, монтаж плинтусов). -ремонт коридора оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолиума, монтаж плинтусов). |  |
| 2 | 15 | 1010 | 27.10 | 28.11 | 0 | Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолиума, монтаж плинтусов). -ремонт коридора оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолиума, монтаж плинтусов). |  |

На участке №2 РЭО №10 в указанный период проводились следующие работы:

18 октября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 504 общежития №20

18 октября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 601 общежития №22

18 октября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 701в общежития №16

19-21  октября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 909 общежития №13

20 октября проводились работы по изготовлению и  установке желоба на крыльце общежития №23

24.10.2016										Нач. РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)