Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 18 по 22 января

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В. |
|  | 22 | 604 (ремонт совмещённого санузла) | 02.12 | 19.01 | 100 | Работы завершены |  |
|  | 22 | 718 (ремонт душевой) | 14.12 | 29.01 | 90 | Затирка швов |  |
|  | 22 | 713 (ремонт душевой) | 11.01 | 29.01 | 7 | Ремонт стен |  |
|  | 10 | косметический ремонт коридора первого этажа центрального крыло | 11.01 | 29.01 | 60 | Покраска стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В. |
|  | 13 | 802 (ремонт душевой) | 11.01 | 27.01 | 80 | Облицовка стен кафелем |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы (ответственный – Викторов И.В. ):

21-22 января проводились работы по ремонту душевой блока 1308 в общежитии №10.

9 марта 2016 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)