# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 18 февраля по 22 февраля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 13 | Блок № 706 (капитальный ремонт душевой) | 28.01.2019 | 26.02.2019 | 95 | Шпаклевка и покраска потолка |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 2 | 22 | Блок № 702 | 28.01.2019 | 22.02.2019 | 100 | Сдан в эксплуатацию. |  |
| 3 | 22 | Блок № 903 (ремонт блока – 2 комнаты, кухня, коридор, туалет) | 07.02.2019 | 15.03.2019 | 40 | Ремонт жилого блока (косметический ремонт комнат, кухни, коридора и туалета) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

18 февраля ремонт гидроизоляции в душевой блок 205, общежитие №12.

19 февраля ремонт гидроизоляции в душевой блок 202, блок 203, блок 204, общежитие №12.

20  февраля покраска батарей отопления: 1 этаж холл, блок 913а, общежитие №13.

20 февраля 8 этаж центральное крыло, закраска надписей на двери, общежитие №13

21 февраля блок 1307 – покраска двери.

22 февраля ремонт гидроизоляции в душевой блок 201, блок 206, блок 207.

25.02.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)