# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 06 мая по 22 мая 2020 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | 811 (капитальный ремонт блока) - душевая | 30.03.2020 |  | 100 | Душевая: работы завершены. | . |
| 2 | 15 | 811 (капитальный ремонт блока) - туалет | 30.03.2020 |  | 95 | Туалет: затирка швов. |  |
| 3 | 15 | 811 (капитальный ремонт блока) – комната б | 30.03.2020 |  | 30 | Потолок: зачистка, грунтовка, штукатурка рустов. Стены: сплошная штукатурка стен. | Работы остановлены, работник на б/л с 21.04. |

25.05.2020							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)