# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 19 февраля по 22 февраля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 14 | 1414 (ремонт душевой) |  |  |  | Демонтаж |  |
| 2 | 14 | 1013 (ремонт душевой) | 01.02 | 02.03 | 90 | Облицовка кафелем стен |  |
| 3 | 14 | 411 (ремонт душевой) | 14.02 |  | 40 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | кухня №3 (этаж 13) | 14.02.18 | 28.02.18 | 55 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |
| 2 | 15 | кухня №4 (этаж 13) | 19.02.18 | 05.03.18 | 20 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

14 февраля  проводились работы по окрашиванию стен  на 10,9 этажах в общежитии №13

19-20 февраля проводились работы по ремонту стен в душевой в блоке 410 общежития  №20

19 февраля проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) в общежитии №21

26.02.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)