Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 19 октября по 23 октября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ СГ Гриндуль В.В. |
| 1 | 13 | 708 (Капитальный ремонт по замене гидроизоляции) | 02.10 | 22.10 | 100 | Работы завершены |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы:

19-20 октября проводились работы по ремонту колонн в местах обрушения облицовки в помещении 209 ДКН;

21 октября проводились работы по устранению отверстия в перекрытии в месте ремонта трубы Д100 блока 407 общежития №16;

21-22 октября проводились работы по устранению трещины на потолке вдоль окна в комнате 413б общежития №14;

21-23 октября проводились работы по ремонту коридора блока 316 общежития №15;

21-23 октября проводились работы по ремонту коридора блока 714 общежития №15;

22 октября проводились работы по затирке протекающей душевой после ремонта подрядчиками в блоке 414 общежития №14;

22-23 октября проводились работы по ремонту комнаты 716б общежития №15.

26 октября 2015 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)