# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 20 марта по 24 марта

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 21 | 312 (ремонт душевой) | 28.02 | 28.03 | 90 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл. №1204 | 06.02.17 | 23.03.17 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 2 | 15 | Бл.№ 1304 | 13.03.17 | 24.03.17 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 3 | 15 | Бл.№ 1005 | 13.03.17 | 07.04.17 | 50 | Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции). Демонтаж. Оштукатуривание, облицовка стен кафелем. Восстановление стеновой перегородки в душевой | Сроки выполнения работ сдвигаются, в связи с разбором стеновой перегородки в душевой (при демонтаже обвалилась перегородка) |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

20-21 марта  проводились работы по частичному ремонту  и установке поддона в комнате 502 (комната личной гигиены) в общежитии №8

21 марта проводились работы по ремонту лестничных маршей с 1 по 5 этажи в общежитии №7

22-24 марта проводились работы по ремонту порогов в комнатах №№ 103,103,107,108 в общежитии №9

23-24 марта проводились работы по окрашиванию забора по наружному контуру вдоль общежитий №№22,23, ДКиН

27.03.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)