Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 20 июня по 24 июня 2016

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО № 10 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | 914 (ремонт душевой) | 17.06 | 01.07 | 60 | Замена трапа и гидроизоляции, облицовка кафелем стен |  |

На участке № 2 РЭО № 10 в указанный период проводились следующие работы (ответственная – начальник участка №2 Маркина С.А.):

20 июня – 24 июня  проводились работы по ремонту дверных откосов в общежитии №14

27.06.2016										Начальник РЭО № 10  _______________  (Чурсанов В.А.)