# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 21 ноября по 25 ноября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 22 | 322 (ремонт душевой) | 11.11 | 09.12 | 40 | Облицовка кафелем стен |  |
| 2 | 22 | 323 (ремонт душевой) | 07.11 | 05.12 | 90 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл. №1010 | 27.10.16 | 12.12.16 | 70 | Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем (душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). -ремонт коридора оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов). | Cроки сдвигаются в связи c тем, что работа выполняется 2-мя сотрудниками( вместо 3-х)!!! |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

22 ноября  проводились работы по демонтажу душевой блока 422  в  общежитии № 22

25 ноября проводились работы по затирке швов в душевых блоков 701в, 906 в общежитии №16

28.11.2016								Начальник отдела эксплуатации зданий №2  _______________  (Чурсанов В.А.)