# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 22 января по 26 января

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 14 | 410 (ремонт душевой) | 23.01 | 20.02 | 20 | Установка трапа, оштукатуривание стен, заливка пола |  |
| 2 | 14 | 1013 (ремонт душевой) |  |  |  | Демонтаж |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | кухня №2 (этаж 13) | 10.01.18 | 24.01.18 | 100 | Сдана в эксплуатацию |  |
| 2 | 15 | кухня №1 (этаж 8) | 10.01.18 | 24.01.18 | 100 | Сдана в эксплуатацию |  |
| 3 | 9 | 2, 3-й этаж (душевая) | 25.01.18 | 05.02.18 | 25 | Замена сан. трапов. Ремонт пола. |  |
| 4 | 15 | кухня №2 (этаж 8) | 29.01.18 | 19.02.18 | 0 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) | Работы начнутся 30.01.18. В связи с неготовностью объекта |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

22-23 января проводились работы по окрашиванию  дверных полотен в  общежитии №23

24 января проводились работы по окрашиванию дверных полотен в общежитии №22

25-26  января проводились работы по окрашиванию дверных полотен в общежитии №20

29.01.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)